TN2- 2esprint – 7%

Guide d’utilisateur

**Copie du backlog affiné en vue du 2e sprint**

Insérez ici un tableau Word (Insertion/tableau). Référez-vous à la page 66 du livre : bac à sable, à affiner et prêt.

Backlog affiné :

Une image contenant table

Description générée automatiquement

**Quelle est la planification du Sprint ? (6 points)**

Tableaux du sprint :

Objectifs : Faire toutes les améliorations du produit final demandées par le client et ajouter des fonctionnalités utiles de Léa.

Début du Sprint : 18 février

Fin du Sprint : 25 février

Tableau avant-première mêlés (entre 18 février 22 février) :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Les stories | À faire | À finir | Fini |
| Historique Léa | Consulter anciennes sessions | Consulter devoir anciennes sessions. |  |
| Remettre travaux sur Léa | Remettre un examen | Remettre un travail |  |
| Peaufinage du document | Mettre tout le fichier en format paysage  Ajouter les nouveautés dans le document. | Mettre l'emphase sur l'esthétique du document | Information dans le même format d'écriture  Toutes les informations dans le même fichier |

Aucun obstacle remarqué

*Les tâches prisent par les employés :*

Salah a choisi la tâche : Mettre l'emphase sur l'esthétique du document, mettre tout le fichier en format paysage.

Médi a choisi la tâche : Consulter les anciennes sessions et consulter les anciens devoirs.

Robin a choisi la tâche : Remettre un examen et remettre un travail.

**REMARQUE** : Salah a beaucoup de travail. Même si les tâches semblent simples, le temps investit resteras toujours grande. En tant que Scrum Master, j'aurais dû m'en apercevoir d'avance.

Tableau entre la première mêlée et la deuxième (entre le 22 et 24)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Les stories | À faire | À finir | Fini |
| Historique Léa |  | Consulter anciennes sessions  Consulter devoir anciennes sessions. |  |
| Remettre travaux sur Léa |  | Remettre un examen  Remettre un travail |  |
| Peaufinage du document |  | Mettre l'emphase sur l'esthétique du document  Ajouter les nouveautés dans le document. | Information dans le même format d'écriture  Toutes les informations dans le même fichier  Mettre tout le fichier en format paysage |

Obstacles :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identifié | En cours | Résolu |
| Trop de tâches pour une personne |  |  |
| Manque de planifications |  |  |

*Les tâches prisent par les employés :*

Salah a choisi la tâche : Mettre l'emphase sur l'esthétique du document

Médi a choisi la tâche : Consulter les anciennes sessions et consulter les anciens devoirs.

Robin a choisi la tâche : Remettre un examen et remettre un travail.

Tableau d'après la deuxième mêlée (entre le 24 et le 25)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Les stories | À faire | À finir | Fini |
| Historique Léa |  |  | Consulter anciennes sessions  Consulter devoir anciennes sessions. |
| Remettre travaux sur Léa |  |  | Remettre un examen  Remettre un travail |
| Peaufinage du document |  | Mettre l'emphase sur l'esthétique du document | Information dans le même format d'écriture  Mettre tout le fichier en format paysage  Ajouter les nouveautés dans le document. |

Obstacles :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identifié | En cours | Résolu |
|  | Trop de tâches pour une personne |  |
|  | Manque de planifications |  |
| Retards |  |  |

*Les tâches prisent par les employés :*

Salah a choisi la tâche : Mettre l'emphase sur l'esthétique du document Ajouter les nouveautés dans le document.

**REMARQUE :** On pensait que, vue que Salah faisait pas mal tout le peaufinage du document, il pourrait ajouter les nouveautés dans le document. Cependant, il n'était pas là à la dernière rencontre et on a eu un peu plus de retard que d'habitude. Alors, le peaufinage ne sera pas encore fini. Faut qu'on s'améliore sur la distribution des tâches et surtout l'affinage de certaines tâches.

**1re mêlée**

**L’information concernant vos deux mêlées de la semaine. (6 points)**

Travail fait par le scrum master : Encouragement de l'équipe, préparation de PowerPoint, ajout d'un nouveau backlog, demande s'il y a des questions, etc.

Travail fait par le Product Owner : Il n'y a pas eu vraiment de communication de la part des employés pour que le Product Owner aille une responsabilité quelconque. Cependant, il a demandé au client s'il voulait vraiment une version mobile ou non. Pour le moment, c'est en "stand-by".

Travail fait par Salah : Il a fini la tache de mettre tout le document en format paysage pour les clients. Il a accepté une autre tâche qui est de mettre de l'emphase sur l'esthétique du document.

Travail fait par Médi : Petit problème de contretemps, il n'a pas pu vraiment travailler sur le projet durant la fin de semaine et le lundi, mais il l'a commencé et il prend en même temps la tâche de remettre un travail sur Léa.

Travail fait par Robin : Comme Médi, il y a eu un petit problème de contretemps et il n'a pas pu vraiment commence le projet durant la fin de semaine et le lundi. Cependant, lui aussi à commencer un bout de sa tâche et a ajouter une nouvelle tâche qui est de consulter les devoirs des anciennes sessions.

Tableau du sprint après la 1re mêlée

Tableau des obstacles après 1re mêlée (voir page 93)

**2e mêlée**

Travail fait par le scrum master : toujours la même chose : Encouragement de l'équipe, préparation de PowerPoint, ajout d'un nouveau backlog, demande s'il y a des questions, préparation de ce document, etc.

Travail fait par le product owner : Il demande au scrum master si les employés ont besoin d'aide, mais il n'y a pas eu trop de problèmes appart l'absence de Salah à la deuxième mêlés et qu'il a manquer un peu de temps pour le faire. Alors il laisse le Scrum master effectuer le travail. Il a vérifié si les informations données par tous le monde (appart Salah) ont été bien fait et qu'ils fonctionnent bel et bien.

Travail fait par Salah : Il n'a pas été là à la mêlés, on ne sait donc pas s'il a terminé ou non les travaux.

**MISE-À-JOUR :** Il y a eu du nouveau. Il a fait toutes les tâches demandées, cependant il n'a pas eu le temps de faire la tâche finale qui était de mettre toutes les informations dans le même document. Cependant, (surtout à cause du temps supplémentaire car nous étions en avance) lui et le scrum master ont fait le reste.

Travail fait par Médi : Il a toutes fait les tâches demander et à envoyer le fichier a Salah pour qu'il le met dans le document final.

Travail fait par Robin : Il a tout effectué les tâches demander et à envoyer le fichier à Salah afin qu'il le mette dans le document final.

**Tout le monde a soulevé que le travail a été mal raffiner et que la charge de travail était débalancer et n'était pas juste pour tous les employés. Le scrum master va alors faire de son mieux la prochaine fois pour ne plus que ça arrive.**

**La préparation de la démonstration aux parties prenantes (1 point)**

Nous avons fait pratiquer la présentation devant nos amis afin de nous préparer. On a pu constater que ça serait mieux d'avoir le projet avant tous les ajouts, ce qui permet au client de visualiser l'avant et l'après du projet.